# Business Requirements Document (BRD)

Project / Dự án: AIVIN - AI-first Enterprise Portal

Version / Phiên bản: 2.0

Prepared by / Người soạn: Phương Anh  – Business Analyst

Reviewed by / Người review:

Approved by / Người duyệt:

Date / Ngày: 16/10/2025

# 1. Executive Summary

AI-first Enterprise Portal là Company Portal (gateway) giúp SME tập trung liên kết ứng dụng nội bộ, quản lý kho tài liệu/biểu mẫu, và khai thác bằng AI theo đúng quyền. Giải pháp có 2 mô hình triển khai:

- Cloud SaaS đa-tenant: đăng ký dùng ngay, phù hợp SME.

- On-prem/Offline (air-gapped): không Internet, tài liệu, dữ liệu, LLM và vector DB đặt trong hạ tầng tổ chức (không upload ra ngoài).

Hệ thống engine-agnostic: có thể dùng LLM offline (nội bộ) hoặc OpenAI / DeepSeek / Grok…; RAG luôn ở trong máy chủ doanh nghiệp. Trọng tâm giai đoạn đầu: App Launcher (liên kết app), Knowledge & Forms Hub, Chat/Copilot có trích dẫn, phân quyền theo phòng ban/nhân sự, và cấu hình bảo mật theo mô hình triển khai.

## 1.1 Tầm nhìn

Xây dựng không gian làm việc thông minh nơi mọi người tìm và dùng tri thức nội bộ nhanh, đúng, có trích dẫn – và có thể kích hoạt hành động ngay trong Portal (ví dụ: mở tài liệu chuẩn, tạo tác vụ, soạn email nháp). Hệ thống thiết kế theo mô hình đa tenant, phân quyền theo phòng ban/nhóm nội dung, và sẵn sàng mở rộng tích hợp theo nhu cầu doanh nghiệp.

## 1.2 Mục tiêu & Chỉ số thành công

- Truy xuất & chất lượng: phản hồi nhanh cho truy vấn phổ biến (P95 ≤ 10 giây); 100% câu trả lời quan trọng có trích dẫn nguồn nội bộ.

- Adoption & trải nghiệm: tỷ lệ dùng hằng tuần trong nhóm người dùng mục tiêu ≥ 60%; ≥ 80% đánh giá “hữu ích”.

- Hiệu quả chi phí: theo dõi chi phí/1.000 truy vấn và ROI theo phòng ban để tối ưu ngân sách AI.

- An toàn & tuân thủ: kiểm soát truy cập theo vai trò/phòng ban, nhật ký truy cập, định hướng tuân thủ theo nhu cầu thị trường.

## 1.3 Phạm vi theo giai đoạn

Giai đoạn A — Private Beta

- Cloud (đa-tenant SaaS): App Launcher; Search/Chat có trích dẫn; Drive/Gmail/Slack; RBAC; Admin Insights; credits (soft/hard cap); onboarding.

- On-prem/Offline: No-Upload-Outside (egress=OFF); File share/SharePoint Server/Exchange on-prem; vector DB & embedding offline; Engine Switcher (LLM nội bộ hoặc provider ngoài).

Giai đoạn B — Public Launch

- Cloud: mở rộng Confluence/Jira/Notion/Outlook/SharePoint Online; Marketplace/SDK; Copilot xuyên quy trình.

- On-prem: cập nhật bằng offline package, DR nội bộ, báo cáo tuân thủ.

## 1.4 Lợi ích dự kiến

- Nhanh & đúng: rút ngắn thời gian tìm tài liệu/quy trình; quyết định nhất quán nhờ trích dẫn nguồn.

- An toàn & kiểm soát: quyền theo vai trò/phòng ban; nhật ký truy cập; định hướng tuân thủ.

- Đo lường & tối ưu: dashboard sử dụng, chất lượng trả lời, tiêu thụ credits, ROI theo phòng ban.

- Mở & linh hoạt: sẵn sàng tích hợp – mở rộng – tối ưu chi phí AI theo quy mô doanh nghiệp.

# 2. Giới thiệu (Introduction)

## 2.1 Mục đích tài liệu (Purpose)

- Xác định bài toán kinh doanh, đối tượng người dùng, và kết quả mong đợi của Levinci Portal.

- Làm rõ những năng lực cốt lõi cần có ở từng giai đoạn phát hành.

- Đưa ra tiêu chí đánh giá thành công ở mức kinh doanh.

- Tài liệu này là “business-first”: mô tả cái gì (what) và vì sao (why);

## 2.2 Phạm vi tài liệu (Scope of This Document)

Trong phạm vi:

- Bối cảnh & vấn đề doanh nghiệp; phân khúc người dùng mục tiêu.

- Năng lực (capabilities) ở từng giai đoạn; chỉ số đánh giá kết quả.

- Nguyên tắc phi chức năng ở mức định hướng (bảo mật, hiệu năng, khả dụng).

- Các tích hợp ưu tiên theo giai đoạn; quy tắc quản trị truy cập ở mức khái quát.

Ngoài phạm vi:

- Thiết kế màn hình/luồng chi tiết, prototype UI/UX.

- Kiến trúc hệ thống, sơ đồ dữ liệu, SLA/P95 cụ thể, chính sách sao lưu/khôi phục.

- Bảng giá chi tiết, gói thương mại & khuyến mại.

- Test plan, kịch bản QA, checklist go-live.

## 2.3 Các bên liên quan (Stakeholder)

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| CEO | Định hướng sản phẩm; phê duyệt phạm vi, ngân sách, mốc; quyết nghị khi có xung đột ưu tiên. |
| PO/PM | Quản lý yêu cầu, ưu tiên và roadmap; đề xuất quyết định; điều phối giao tiếp với các bên. |
| BA | Phân tích nghiệp vụ, tài liệu hóa BRD; làm rõ quy tắc nghiệp vụ; |
| Dev/DevOps (DO) | Xây dựng & vận hành hệ thống. |
| QC | Kiểm thử chất lượng, tính đúng đắn. |
| Marketing | Định vị sản phẩm nội bộ, enablement, tài liệu hướng dẫn & truyền thông trong doanh nghiệp. |
| Người dùng doanh nghiệp | Sử dụng Portal/Copilot để truy vấn tri thức và thực thi tác vụ. |
| Admin doanh nghiệp | Quản lý không gian làm việc (tenant), dữ liệu và người dùng; cấu hình phân quyền. |

## 2.4 Mục tiêu kinh doanh

- Tăng tốc “tìm – hiểu – thực thi” trên tri thức nội bộ, câu trả lời có trích dẫn.

- Data sovereignty: tùy chọn On-prem/Offline để dữ liệu/embedding/index không rời hạ tầng DN.

- Engine-agnostic: linh hoạt chọn LLM (nội bộ hoặc nhà cung cấp) mà không đổi trải nghiệm.

- Đo lường & tối ưu: theo dõi usage, helpful-rate, chi phí/credits để cải tiến liên tục.

## 2.5 Giả định & Ràng buộc (Assumptions & Constraints)

Giả định

- Nguồn dữ liệu ưu tiên giai đoạn đầu: Drive, Email, Chat thuộc domain doanh nghiệp.

- Người dùng đăng nhập qua tài khoản doanh nghiệp; phân quyền dựa trên vai trò/phòng ban.

- Có nhóm pilot nội bộ cung cấp phản hồi định kỳ.

Ràng buộc

- Chính sách bảo mật & quyền riêng tư của doanh nghiệp; tuân thủ quy định sở tại.

- Hạn mức chi phí AI/credits; áp dụng soft/hard cap theo cấu hình giai đoạn.

- Phụ thuộc nhà cung cấp bên ngoài (API giới hạn tốc độ, quota, thời gian đồng bộ).

# 3. Yêu cầu kinh doanh (Business Requirements)

## 3.1 Bối cảnh & vấn đề

- Tri thức nội bộ phân tán (Drive/Email/Chat/Confluence…), khó tìm nhanh và thiếu nhất quán.

- Câu trả lời nội bộ thường không có trích dẫn, khó kiểm chứng; rủi ro “đáp sai – dùng sai”.

- Quyền truy cập khác nhau theo phòng ban/nhóm; cần đảm bảo chỉ thấy đúng phần mình được phép.

- Thiếu đo lường: không biết nội dung nào hữu ích, ai dùng, chi phí AI tiêu thụ ra sao.

## 3.2 Năng lực cốt lõi (Capabilities)

Ký hiệu phạm vi theo giai đoạn: [A] Private Beta, [B] Public Launch.

- Cap-00. App Launcher (Company Portal Gateway) [A]: Trung tâm liên kết ứng dụng nội bộ (HRIS/ERP/DMS/CRM…); gắn link theo phòng ban/nhóm; tìm nhanh.

- Cap-01. Tìm & Trích dẫn (Search & Cite) [A]: Hỏi → trả lời kèm trích dẫn nguồn nội bộ; nút mở tài liệu gốc; hiển thị theo quyền.

- Cap-02. Chat/Copilot theo ngữ cảnh [A] → [B] mở rộng: Hội thoại nhiều lượt, hiểu bối cảnh phòng ban; gợi ý bước tiếp theo (mở file, soạn email nháp, tạo tác vụ).

- Cap-03. Knowledge & Forms Hub [A]: Kho nội dung/biểu mẫu dùng chung; pin tài liệu “chuẩn”; nhãn độ tin cậy & ngày cập nhật.

- Cap-04. Integrations (Nguồn dữ liệu) [A] → [B] mở rộng: [A] Drive, Gmail, Slack. [B] Confluence/Jira/Notion/Outlook/SharePoint Online, Marketplace/SDK.

- Cap-05. Phân quyền (RBAC) [A]: Tổ chức/Workspace → vai trò/phòng ban → nhóm nội dung; chỉ thấy phần được phép.

- Cap-06. Admin Insights [A] → [B] nâng cao: Câu hỏi phổ biến, “hữu ích”, nguồn được tham chiếu nhiều, tiêu thụ credits; so sánh theo phòng ban (ở [B]).

- Cap-07. Trial/Billing & Credits [A] → [B] chính thức: Gói theo team + credits; soft/hard cap; nhật ký tiêu thụ; chu kỳ thanh toán.

- Cap-08. Onboarding & Workspace Setup [A]: Đăng ký dùng thử, tạo workspace, mời user, cấu hình nguồn & quyền.

- Cap-09. Feedback Loop & Chất lượng [A] → [B] nâng cao: Đánh dấu hữu ích/không; gợi ý cải thiện; quy trình hiệu đính nội dung chuẩn ([B]).

- Cap-10. Train-from-Docs (SOP → Bot trợ quy trình) [A]: Nhập SOP/Quy trình/Biểu mẫu → trả lời có trích dẫn; nhắc bước tiếp theo; sinh checklist/tài liệu nháp.

- Cap-11. Engine Switcher (LLM-agnostic) [A] → [B]: Chuyển giữa LLM offline và OpenAI/DeepSeek/Grok… theo cấu hình; routing theo bài toán/chi phí.

- Cap-12. Data Sovereignty & No-Upload-Outside [A]: On-prem: dữ liệu/embedding/index/RAG/log không rời mạng. Cloud: dữ liệu qua connector theo nguyên tắc tối thiểu cần thiết; luôn có trích dẫn & RBAC.

- Cap-13. Offline Sync & Edge Indexing [A]: Đồng bộ từ file share/SharePoint Server/Exchange on-prem; lập chỉ mục & tìm kiếm offline; “refresh now”.

- Cap-14. Tenant Management (Cloud) [A]: Khởi tạo tenant, mời người dùng, phân quyền, theo dõi credits, quản lý gói.

## 3.3 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

- BR-01 – Trích dẫn bắt buộc: Câu trả lời “quan trọng” phải có trích dẫn nguồn nội bộ mở được.

- BR-02 – Theo quyền: Người dùng chỉ thấy nội dung theo vai trò/phòng ban/nhóm nội dung.

- BR-03 – Ưu tiên nguồn chuẩn: Nếu có tài liệu chuẩn được “pin”, hệ thống ưu tiên trích dẫn tài liệu đó.

- BR-04 – Làm mới nội dung: Đồng bộ theo lịch (ví dụ: mỗi X giờ) và theo yêu cầu khi người dùng bấm “Làm mới”.

- BR-05 – Không tìm thấy/không đủ quyền: Phản hồi an toàn, chỉ dẫn rõ thao tác tiếp theo (yêu cầu quyền, liên hệ quản trị…).

- BR-06 – Ghi logt: Ghi log truy vấn, trích dẫn, mở tài liệu, thay đổi cấu hình; tuân thủ chính sách lưu vết nội bộ.

- BR-07 – Credits & giới hạn: Tính/khấu trừ credits theo truy vấn/thao tác; cảnh báo ở soft cap; chặn/giảm tính năng ở hard cap (cấu hình được).

- BR-08 – Ẩn thông tin nhạy cảm: Nếu nội dung nhạy cảm theo chính sách, hệ thống phải ẩn/mask hoặc không trả lời.

- BR-09 – Hiệu lực quyền theo thời gian: Thay đổi quyền (thêm/bớt vào phòng ban) có hiệu lực với tìm kiếm & chat ngay sau đồng bộ quyền.

- BR-10 – No-Upload-Outside (On-prem): Không gửi dữ liệu nội bộ ra ngoài biên mạng.

- BR-11 – Engine-agnostic: Chọn/switch model không làm thay đổi quyền & trích dẫn.

- BR-12 – Egress Control mặc định tắt (On-prem): Mọi đường ra Internet OFF trừ khi quản trị bật.

## 3.4 Use Cases tiêu biểu

UC-HR-01: Hỏi chính sách nghỉ phép

- Mục tiêu: Nhân sự tra cứu chính sách áp dụng cho nhóm của mình.

- Dòng chính: Hỏi → Nhận trả lời ≤P95; có trích dẫn đến file HR → Mở file gốc.

- Thành công khi: người dùng xác nhận “hữu ích”.

UC-IT-01: Tìm quy trình cấp quyền phần mềm

- Mục tiêu: IT/nhân sự mới cần biết quy trình chuẩn.

- Dòng chính: Hỏi → Trả lời có checklist tóm tắt + trích dẫn SOP → Nút “tạo ticket” (nếu có).

- Thành công khi: giảm thời gian on/off-boarding.

UC-OPS-01: Tra cứu biểu mẫu vận hành

- Mục tiêu: Tìm biểu mẫu mới nhất cho cửa hàng/chi nhánh.

- Dòng chính: Hỏi → hệ thống trả link bản mới nhất từ Knowledge Hub + trích dẫn.

- Thành công khi: dùng đúng biểu mẫu (đúng phiên bản).

UC-Sales-01: Soạn email giới thiệu sản phẩm

- Mục tiêu: Soạn nháp nhanh dựa trên tài liệu chuẩn.

- Dòng chính: Yêu cầu Copilot → sinh nháp có trích dẫn → người dùng chỉnh sửa & gửi.

- Thành công khi: tiết kiệm thời gian soạn, đảm bảo thống nhất thông điệp.

UC-Admin-01: Xem tiêu thụ credits & nội dung hữu ích

- Mục tiêu: Quản trị theo dõi sử dụng & tối ưu chi phí.

- Dòng chính: Mở dashboard → xem top câu hỏi/nguồn → điều chỉnh pin nội dung/nguồn.

# 4. Yêu cầu kỹ thuật (Technical Requirements)

## 4.1 Bảo mật & Quyền truy cập

- RBAC theo vai trò/phòng ban/nhóm nội dung; chỉ hiển thị nội dung người dùng được phép.

- Nguyên tắc tối thiểu quyền (least privilege); tách quyền quản trị hệ thống vs. nội dung.

- Audit log: ghi nhận ai – làm gì – lúc nào – vào đâu; log thay đổi cấu hình & truy cập nội dung.

## 4.2 Hiệu năng & Tính đáp ứng

- Hệ thống phản hồi nhanh, ổn định cho truy vấn phổ biến; ưu tiên cảm nhận người dùng (perceived latency).

- Hỗ trợ tải tăng dần (scale-up/scale-out) mà không cần thay đổi lớn kiến trúc.

## 4.3 Sẵn sàng dịch vụ & Khôi phục thảm họa

- Sẵn sàng dịch vụ rõ ràng (availability); có cơ chế giám sát và đánh giá định kỳ.

- Có chiến lược sao lưu, phục hồi và điểm – thời gian phục hồi (RPO/RTO) rõ ràng.

- Triển khai an toàn: có canary/rollback; tránh gián đoạn trải nghiệm.

## 4.4 Quan trắc & Nhật ký (Observability)

- Thu thập đầy đủ metrics, logs, traces; có dashboard cho sử dụng, chất lượng trả lời, đồng bộ dữ liệu, lỗi.

- Cảnh báo sớm cho bất thường: lỗi đồng bộ, tỷ lệ “không hữu ích” tăng đột biến, vượt credits.

## 4.5 Quản trị dữ liệu & Quyền riêng tư

- Phân loại dữ liệu (công khai/nội bộ/nhạy cảm); mask/ẩn thông tin nhạy cảm theo chính sách.

- Data lineage & retention rõ ràng; tuân thủ quy định sở tại (nếu áp dụng).

- Đồng bộ dữ liệu theo nguyên tắc tối thiểu cần thiết.

## 4.6 Nguyên tắc tích hợp & Đồng bộ

- Kết nối chuẩn (API/connector) với Drive/Email/Chat…; tôn trọng hạn mức/quota nhà cung cấp.

- Đồng bộ theo lịch và theo yêu cầu (on-demand refresh); ưu tiên incremental để giảm tải.

- Đảm bảo chất lượng chỉ mục: ưu tiên nguồn “chuẩn”, xử lý phiên bản & xung đột.

## 4.7 Quản lý chi phí & Credits

- Theo dõi chi phí/1.000 truy vấn và tiêu thụ credits theo phòng ban/nhóm; cảnh báo soft cap, chặn/giảm tính năng ở hard cap.

- Tối ưu chi phí qua cache, chia nhỏ tác vụ, điều phối mô hình phù hợp kịch bản.

## 4.8 Bảo trì & Nâng cấp

- Cập nhật phiên bản hạ tầng/mô hình theo quy trình kiểm thử trước khi phát hành.

- Giữ tương thích ngược khi có thể; truyền thông rõ ràng các thay đổi ảnh hưởng người dùng.

### 4.9 Offline Operation (Air-gapped)

- Vận hành không cần Internet; LLM, vector DB, chỉ mục, embedding pipeline chạy nội bộ.

- Cập nhật bằng offline package; backup/restore nội bộ; log & audit không rời mạng.

- Kiểm soát thiết bị rời (USB) theo chính sách tổ chức.

### 4.10 Engine-agnostic LLM

- Lớp trừu tượng model; hỗ trợ LLM nội bộ và provider ngoài; routing theo use case/chi phí.

- BYOK khi gọi API ngoài; có tuỳ chọn không lưu nội dung truy vấn phía provider.

### 4.11 Data Sovereignty & Egress Control

- On-prem mặc định egress = OFF; Cloud: egress hạn chế theo connector/scope tối thiểu.

- Embedding/Index/RAG nằm trong hạ tầng DN; mọi trả lời có trích dẫn để kiểm chứng nguồn.

# 5. Dữ liệu & Tích hợp

## 5.1 Nguồn dữ liệu ưu tiên

- Cloud: Google Drive, Gmail, Slack; (mở rộng: Confluence/Jira/Notion/Outlook/SharePoint Online).

- On-prem: File share/NAS, SharePoint Server, Exchange on-prem, LDAP/AD; mailbox nội bộ.

## 5.2 Phạm vi lập chỉ mục (Indexing Scope)

- Bao gồm: tài liệu/chuỗi hội thoại/bài đăng nội bộ còn hiệu lực, không trùng bản.

- Loại trừ: Draft cá nhân & thư mục riêng tư (trừ khi được cấp quyền hiển thị), Trash/Spam, bản nháp cá nhân, file khóa/đã hết hiệu lực.

- Metadata tối thiểu: tiêu đề, tác giả, thời gian cập nhật gần nhất, liên kết gốc, thẻ/nhãn (nếu có).

## 5.3 Quy tắc đồng bộ

- Chế độ: incremental theo lịch + làm mới theo yêu cầu (refresh now).

- Chống trùng: so khớp theo hash/ID chuỗi; gộp phiên bản (versioning) để giữ bản mới nhất.

- Xử lý lỗi: ghi log; thử lại tự động trong giới hạn hợp lý; thông báo quản trị khi lỗi kéo dài.

## 5.4 Tìm kiếm & Trích dẫn

- Kết quả trả lời phải có trích dẫn nguồn nội bộ mở được; hiển thị metadata (tiêu đề, thời gian cập nhật).

- Cho phép mở nhanh tài liệu gốc từ kết quả tìm kiếm/câu trả lời.

## 5.5 Quyền truy cập dữ liệu

- Kế thừa quyền từ hệ thống gốc (Drive/Gmail/Slack…); chỉ mục và kết quả hiển thị theo quyền thực tế.

- Hỗ trợ nhóm nội dung theo phòng ban/chủ đề; chỉ người có quyền mới thấy.

## 5.6 Chất lượng chỉ mục

- Ưu tiên nguồn “chuẩn” (pinned/canonical) với huy hiệu để người dùng nhận biết.

- Gắn nhãn “cập nhật gần nhất”; giảm hiển thị bản cũ/trùng.

- Thu thập phản hồi hữu ích/không hữu ích để cải thiện chất lượng.

## 5.7 Tích hợp theo giai đoạn

- Giai đoạn A: Cloud (Drive/Gmail/Slack), On-prem (File share/SharePoint Server/Exchange on-prem).

- Giai đoạn B: Cloud mở rộng Confluence/Jira/Notion/Outlook/SharePoint Online; On-prem mở rộng LDAP/AD sync & connector nội bộ.

## 5.8 Quản trị lỗi tích hợp

- Khi quota/hạn mức bị chạm: giảm tần suất, xếp hàng, thông báo quản trị.

- Khi kết nối gián đoạn: hiển thị trạng thái tích hợp, cho phép người dùng thử lại/làm mới sau.

# 6. Vận hành, Rủi ro & Quản trị

## 6.1 Vận hành thường nhật

- Giám sát: bảng điều khiển cho sử dụng, chất lượng trả lời, đồng bộ, lỗi, tiêu thụ credits.

- Chăm sóc nội dung: chủ sở hữu phòng ban “pin”/gỡ tài liệu chuẩn, dọn nội dung cũ.

- Hỗ trợ người dùng: kênh phản hồi, hướng dẫn nhanh, FAQ.

## 6.2 Quản lý thay đổi (Change Management)

- Phát hành theo từng bước nhỏ; có release notes dễ đọc.

- Feature flag cho nhóm thử trước khi mở rộng.

- Truyền thông nội bộ khi có thay đổi ảnh hưởng luồng làm việc.

## 6.3 Rủi ro ưu tiên & cách giảm thiểu

- R1 – Sai quyền truy cập → Kiểm tra định kỳ ma trận quyền; nhật ký truy cập rõ ràng; đường dây báo cáo nhanh.

- R2 – Chỉ mục cũ/thiếu → Theo dõi “freshness”; cho “refresh now”; cảnh báo khi chậm.

- R3 – Chi phí AI tăng → Theo dõi chi phí/1.000 truy vấn; soft cap cảnh báo, hard cap chặn/giảm tính năng; tối ưu cache/tóm tắt.

- R4 – Độ trễ cao → Ưu tiên truy vấn phổ biến; tách xử lý online/batch; giao diện hỗ trợ xem kết quả từng phần.

- R5 – Phụ thuộc nhà cung cấp (quota, downtime) → Hàng đợi + thử lại; hiển thị trạng thái tích hợp; kế hoạch dự phòng.

- R6 – Nội dung không nhất quán → Pin tài liệu chuẩn; quy trình hiệu đính nhanh; hiển thị ngày cập nhật.

- R7 – Lạm dụng dữ liệu nhạy cảm → Phân loại dữ liệu; mask/ẩn; cảnh báo & ghi nhận truy cập bất thường.

- R8 – Adoption thấp → Onboarding rõ ràng, ví dụ “câu hỏi gợi ý”, nội dung mẫu theo phòng ban; đo lường & cải tiến định kỳ.

- R9 – Egress/“No-Upload-Outside” cấu hình sai (On-prem/Offline) → Mặc định egress = OFF; checklist cài đặt; test “không Internet” định kỳ; audit cấu hình.

- R10 – Thiếu tài nguyên tính toán (GPU/CPU/RAM/IO) khi chạy offline → Sizing trước triển khai; phương án CPU-first + batch embedding; giới hạn tải và kế hoạch mở rộng.

- R11 – Cập nhật offline & vá bảo mật chậm (air-gapped) → Lịch offline package định kỳ; kiểm thử trước khi áp dụng; quy trình rollback; ghi nhận đầy đủ.

- R12 – Nguy cơ rò rỉ qua thiết bị rời (USB/HDD) → Quy trình ký gửi thiết bị; mã hoá/whitelist; bắt buộc ghi log và quét trước/ sau khi sao chép.

## 6.4 Chỉ số vận hành cần theo dõi

- Tốc độ & chất lượng: thời gian phản hồi (P50/P95), tỷ lệ “hữu ích”.

- Sử dụng: WAU/MAU nhóm mục tiêu, tỷ lệ quay lại theo phòng ban.

- Dữ liệu: độ mới chỉ mục, tỉ lệ lỗi đồng bộ.

- Chi phí: credits tiêu thụ theo phòng ban/nhóm tính năng.

- Sự cố: số lần/loại lỗi, thời gian khắc phục.

## 6.5 Quy tắc phản hồi & cải tiến

- Thu thập phản hồi trong giao diện (hữu ích/không hữu ích + ghi chú).

- Họp rà soát định kỳ (ví dụ hằng tuần): xem chỉ số, quyết định pin/ẩn tài liệu, ưu tiên cải tiến.

- Ghi nhận và theo dõi hành động cải tiến đến khi hoàn tất.

## 6.6 Go/No-Go theo giai đoạn

- Giai đoạn A: Chat/Copilot có trích dẫn; Cloud (Drive/Gmail/Slack) & On-prem (File share/SharePoint Server/Exchange on-prem) ổn định; dashboard sử dụng/chi phí; nhóm pilot dùng thường xuyên.

- Giai đoạn B: mở rộng tích hợp; nâng cấp báo cáo quản trị; quy trình hiệu đính nội dung; sẵn sàng thương mại.

## 6.7 Truyền thông & Hỗ trợ nội bộ

- Kênh hỗ trợ: email/chat nội bộ; thời gian phản hồi dự kiến.

- Tài liệu: hướng dẫn nhanh, video ngắn, FAQ theo phòng ban.

- Đào tạo: buổi ngắn “cách hỏi – cách trích dẫn – cách mở tài liệu đúng”.

# 7. Bảng tra cứu thuật ngữ (Glossary)

## 7.1 Sản phẩm & trải nghiệm

- Portal: Cổng làm việc tập trung, nơi người dùng hỏi–tìm–thực thi trên tri thức nội bộ.

- Company Portal (gateway): Trang “cửa ngõ” liên kết nhanh tới các ứng dụng nội bộ theo phòng ban/nhóm.

- App Launcher: Khu quản lý/gắn link ứng dụng nội bộ (HRIS/ERP/DMS/CRM…), phân quyền hiển thị theo phòng ban.

- Workspace: Không gian làm việc của một tổ chức/nhóm; gồm người dùng, quyền, dữ liệu, cấu hình riêng.

- Tenant / Multi-tenant: Kiến trúc nhiều “khách thuê” dùng chung hạ tầng nhưng tách biệt dữ liệu và cấu hình.

- Capability: Năng lực sản phẩm theo ngôn ngữ người dùng (vd. Tìm & Trích dẫn, Chat/Copilot, Knowledge Hub).

- Knowledge Hub: Khu nội dung “chuẩn” theo phòng ban/chủ đề, có pin/canonical để mọi người tham chiếu thống nhất.

- Chat/Copilot: Trợ lý hội thoại theo ngữ cảnh; gợi ý bước tiếp theo (mở file, soạn email, tạo tác vụ…).

- Train-from-Docs (SOP → bot trợ quy trình): Nạp SOP/quy trình/biểu mẫu để bot trả lời theo tài liệu chuẩn, kèm trích dẫn và gợi ý thao tác.

- Engine Switcher (LLM-agnostic): Khả năng chuyển đổi giữa LLM nội bộ và nhà cung cấp ngoài (OpenAI/DeepSeek/Grok…) mà không đổi trải nghiệm người dùng.

- Use Case (UC): Tình huống sử dụng điển hình, mô tả mục tiêu–bước thực hiện–kết quả mong đợi.

- Onboarding: Quy trình đưa tổ chức/người dùng vào hệ thống (tạo workspace, mời user, kết nối nguồn).

- Private Beta / Public Launch: Giai đoạn phát hành sớm cho nhóm chọn lọc → ra mắt rộng rãi.

- Pinned/Canonical Content: Tài liệu “chuẩn” được đánh dấu ưu tiên hiển thị và trích dẫn.

## 7.2 Dữ liệu & tìm kiếm (AI)

- Indexing (Lập chỉ mục): Quét và tạo chỉ mục tìm kiếm cho tài liệu/hội thoại.

- Index Freshness / Freshness Lag: Độ “tươi” của chỉ mục / độ trễ giữa bản gốc và bản đã lập chỉ mục.

- Incremental Sync: Đồng bộ phần thay đổi (thêm/sửa/xóa) thay vì quét toàn bộ.

- On-demand Refresh: Người dùng/Quản trị bấm làm mới chỉ mục ngay lập tức.

- Deduplication (Dedupe): Khử trùng lặp nội dung.

- Versioning: Quản lý phiên bản nội dung; ưu tiên bản mới nhất, vẫn tra cứu được bản cũ khi cần.

- Embedding: Biểu diễn văn bản thành vector số để mô hình hiểu/ngữ nghĩa.

- Vector Store: Kho lưu trữ vector để tìm kiếm ngữ nghĩa nhanh.

- Edge Indexing: Lập chỉ mục tại máy chủ/nút cục bộ trong mạng nội bộ (phục vụ vận hành offline/on-prem).

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): Cách trả lời bằng cách tìm từ dữ liệu nội bộ rồi tổng hợp thành câu trả lời.

- Citation/Trích dẫn: Hiển thị nguồn gốc (tài liệu/link nội bộ) kèm mỗi câu trả lời quan trọng.

- Token: Đơn vị đếm độ dài đầu vào/đầu ra của mô hình AI (ảnh hưởng chi phí & thời gian).

- Streaming / Partial Response: Trả kết quả dần theo thời gian thay vì chờ xong toàn bộ.

## 7.3 Quyền & bảo mật

- RBAC (Role-Based Access Control): Phân quyền theo vai trò/phòng ban/nhóm nội dung.

- Least Privilege: Cấp ít quyền nhất để hoàn thành công việc.

- SSO (Single Sign-On): Đăng nhập một lần bằng tài khoản doanh nghiệp (OIDC/SAML).

- OIDC / SAML: Chuẩn xác thực liên kết thường dùng cho SSO.

- SCIM: Chuẩn cấp phát/tắt tài khoản tự động theo danh bạ tổ chức.

- Audit Log: Nhật ký “ai–làm gì–khi nào–ở đâu” cho truy cập và thay đổi cấu hình.

- DLP / Masking: Ngăn/chặn rò rỉ dữ liệu nhạy cảm; che/mask trường nhạy cảm khi hiển thị/log.

- PII: Thông tin nhận diện cá nhân (vd. email, số điện thoại…).

- Data Residency: Vị trí lưu trữ dữ liệu (theo vùng/địa lý) để đáp ứng chính sách.

- Data Sovereignty: Quyền tự chủ dữ liệu — dữ liệu/nhúng/chỉ mục thuộc quyền kiểm soát và trong hạ tầng của DN.

- Egress / Egress Control: Luồng dữ liệu đi ra Internet / cơ chế bật-tắt đường ra; mặc định OFF ở mô hình on-prem/offline.

- No-Upload-Outside: Nguyên tắc không gửi dữ liệu nội bộ ra ngoài biên mạng (áp dụng on-prem/offline).

- Air-gapped: Môi trường tách rời Internet hoàn toàn, chỉ cập nhật qua gói offline được kiểm soát.

## 7.4 Tích hợp & API

- OAuth2 / Consent & Scope: Ủy quyền truy cập ứng dụng bên thứ ba với phạm vi cụ thể người dùng chấp thuận.

- Webhook: Cơ chế hệ thống đẩy sự kiện sang dịch vụ khác khi có thay đổi.

- Idempotency: Gọi API lặp lại không tạo tác dụng phụ (tránh tạo trùng).

- Rate Limiting / Throttling: Giới hạn tốc độ gọi API để bảo vệ hệ thống/tuân thủ quota.

- Circuit Breaker: Ngắt tạm thời điểm gọi tới dịch vụ lỗi để tránh lan sự cố.

- Retry with Backoff: Thử lại có giãn cách tăng dần khi lỗi tạm thời.

- Connector / SDK: Bộ kết nối/mã thư viện để tích hợp nhanh các nguồn (Drive, Gmail, Slack, Confluence, Jira…).

- Engine-agnostic: Lớp trừu tượng mô hình cho phép dùng LLM nội bộ hoặc nhà cung cấp ngoài mà không đổi luồng người dùng.

- LLM nội bộ (Offline LLM): Mô hình ngôn ngữ chạy trong hạ tầng DN, không cần Internet.

- BYOK (Bring Your Own Key): DN tự quản lý/nhập khóa khi dùng API của nhà cung cấp ngoài.

## 7.5 Vận hành & độ tin cậy

- SLA / SLO / SLI: Cam kết – Mục tiêu – Chỉ số đo lường mức dịch vụ (vd. availability, latency).

- Availability: Tỷ lệ sẵn sàng của hệ thống trong một khoảng thời gian.

- P50 / P95 (Latency): 50%/95% yêu cầu có thời gian phản hồi nhanh hơn hoặc bằng ngưỡng này.

- RPO / RTO: Điểm khôi phục dữ liệu tối đa mất mát / Thời gian khôi phục dịch vụ.

- Blue/Green, Canary, Rollback: Chiến lược phát hành an toàn, thử một phần nhỏ trước; quay lại phiên bản cũ khi cần.

- Observability: Khả năng quan sát hệ thống qua metrics, logs, traces để chẩn đoán sự cố.

- Metrics / Logs / Traces: Số đo – Nhật ký – Vệt truy vết yêu cầu phục vụ giám sát/chẩn đoán.

- Runbook: Quy trình thao tác chuẩn để xử lý tình huống (sự cố, khôi phục, bảo trì).

- DR (Disaster Recovery): Kế hoạch khôi phục sau thảm họa (hạ tầng/dữ liệu).

- Offline Package: Gói cập nhật cài đặt thủ công cho môi trường air-gapped/on-prem.

## 7.6 Đo lường & thành công sản phẩm

- WAU / MAU: Người dùng hoạt động theo tuần/tháng (đo adoption).

- Adoption: Mức độ chấp nhận & sử dụng thực tế của người dùng mục tiêu.

- Helpful-rate: Tỷ lệ câu trả lời được người dùng đánh dấu “hữu ích”.

- Dashboard: Bảng điều khiển theo dõi sử dụng, chất lượng, chi phí, sự cố… theo thời gian.

- Go / No-Go: Quyết định phát hành/hoãn một giai đoạn dựa trên tiêu chí đã đặt.

- Pilot / Early Access: Nhóm dùng thử sớm để thu phản hồi trước khi mở rộng.

- ROI: Lợi tức đầu tư; so sánh giá trị mang lại với chi phí (vd. tiết kiệm thời gian, giảm ticket hỗ trợ).

## 7.7 Chi phí & tối ưu

- Credits: Đơn vị theo dõi chi phí/giới hạn sử dụng AI (theo truy vấn/thao tác).

- Soft Cap / Hard Cap: Ngưỡng cảnh báo / Ngưỡng chặn (khi vượt sẽ cảnh báo hoặc hạn chế tính năng).

- Cost per 1,000 Queries: Chi phí chuẩn hóa theo 1.000 truy vấn để so sánh/điều phối.

- Model Routing: Chọn mô hình/phương thức phù hợp từng loại tác vụ để cân chất lượng–chi phí–tốc độ.

- Caching: Lưu kết quả tạm để trả nhanh và giảm chi phí gọi lại.